**中原大學學生自主學習團隊活動計劃書**

申請表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 團隊 名稱 | Teaching Classroom | | | | | | | | |
| 工作坊 性質 | □社區(社會)議題討論推廣 ☑專題研發製作 □參與校外競賽 □學習相關  □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | | | | | | | | |
| 經費  輔助 | 本計畫是否有校內其他經費補助？  □有 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(請填寫其他經費來源) ☑無 | | | | | | | | |
| 計畫  執行  內容 | 一、主要構想(請敘述工作坊成立宗旨、動機及目標)  在疫情的催發下，線上教學日益重要，除了透過雲端的影音傳授知識、使用科技讓學習零距離外，我們也希望能因應資訊教育的來臨，提供一系列關於程式教育上的課程，因而此次的工作坊創立，最終的目標為開發一個線上教育平台，而這學期有初步的系列影片和教案簡報，在製作課程期間也欲廣為收集校內外專業的意見，進而將教學與平台完整度更加精進。  二、執行方式(請敘述工作坊階段任務與執行方式)  現階段希望以網站作為平台的雛形，並著手架設前端設計，同時也將學習如何開發教案，使用上課簡報與預錄影片的方式呈現，規劃4~5系列的程式教育課程，並在過程中分析平台的競爭性與商業價值，製作出一份企劃書，等待上述有粗略完成度後，再請校內外專業人士前來觀看與指教，因而讓下學期能有方向進步與精進。  三、執行期程(請使用甘特圖呈現預期進度與期程)  ※請填寫於表後。  四、預期成效(請敘述計畫相關具體呈現之成效)  計畫預估能有4~5系列課程簡報與預錄影片，並將其放置前端設計網站上成功架設完成，使下學期能更加順利進行題庫分析與活動式教學，最後能讓上學不受環境空間影響，縮短學習與我們的距離。  五、經費預估   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 項目 | 用途 | 單價 | 單位 | 總計金額 | 備註 | | 機器人 | 開發機器人教案、錄製教學影片 | 3000 | 1 | 3000 |  | | 講師鐘點 | 給予幼教程式相關授課與指教 | 2000 | 1 | 2000 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 總計 | ４０００元 | | | | | | | | | | | | | |
| 顧問 | 1 | | 姓名 | | 廖秀莉 | | | E-mail | hsiuliliao@cycu.edu.tw |
| 單位/職稱 | | 中原大學/資管系系主任 | | | 聯絡方式 | 分機5417/5400 |
| 團隊組員名單(至少五名) | | | | | | | | | |
| 成員 | | 姓名 | | 學號 | | 系級 | 連絡電話 | | E-mail |
| 1-組長 | | 陳彥銘 | | 10644107 | | 資管三甲 | 0920-218-763 | | peter880118@gmail.com |
| 2 | | 廖劭雨 | | 10644119 | | 資管三甲 | 0977-434-461 | | xxx910000@gmail.com |
| 3 | | 周柏辰 | | 10644227 | | 資管三乙 | 0960-534-815 | | qazwsx494567@gmail.com |
| 4 | | 梁秋蓮 | | 10644275 | | 資管三乙 | 0989-629-382 | | stephanie\_ql97@hotmail.com |
| 5 | | 吳俊毅 | | 10644130 | | 資管三甲 | 0986-561-781 | | hank861299@gmail.com |
| 6 | |  | |  | |  |  | |  |
| 7 | |  | |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 五月 | 六月 | | | | 七月 | | | | 八月 | | | | | 備註 |
| 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 | 第六週 | 第七週 | 第八週 | 第九週 | 第十週 | 第十一週 | 第十二週 | 第十三週 | 第十四週 |
| ex.會議籌備活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ex.辦理活動1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 選定教學課程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 選定美術設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編寫第一系列教案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預錄第一系列影片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 繪製美術與前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編寫第二系列教案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預錄第二系列影片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編寫網站程式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編寫第三系列教案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預錄第三系列影片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試前端網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編寫第四系列教案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預錄第四系列影片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 籌辦試教會談 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改部分細節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上架教案與影片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製作平台企劃書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |